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 รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลนาใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือนตุลาคม  2561
(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  2561)
เทศบาลตำบลนาใน
อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลนาในทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
     







      แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน
สารบัญ
เรื่อง
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1. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา




     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
·  แบบกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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· สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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        2.  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


7-35                         
             รอบที่  1  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 2561)
             ในระบบ  e - plan

ภาคผนวก


-ประกาศเทศบาลตำบลนาใน  เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน  
              ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รอบเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน  ๒๕๖๑  
              ถึง กันยายน  ๒๕๖๑)  
-๑-
สรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
	แบบที่  1   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ  
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครอง
              ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

	

	


ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินการ
	ไม่มี
การดำเนินการ

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา  ท้องถิ่น
	(
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น                 
	(
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
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แบบที่ 2  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง : แบบที่ 2/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   …………………………………………………………...   
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561
1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	80
	9

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หมู่บ้านให้น่าอยู่
	147
	88

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม
	40
	25

	4. ยุทธศาสตร์การด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	18
	10

	รวม
	285
	96


ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน
1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	20  
	75  
	5  

	2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

      กิจกรรม
	30 
	65  
	5  

	3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 

     กิจกรรม
	70  
	25  
	5  

	4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
     สาธารณะ
	20  
	75  
	5  

	5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	40  
	48  
	12  

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	39  
	57  
	4  

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	50  
	42  
	8 

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ 
     ประชาชน
	30  
	60  
	  10

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	40  
	50  
	10 

	                                                                            รวม
	37.67 
	55.23
	7.12 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ของเทศบาลตำบลนาใน
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  2561
	ปีที่  2562
	ปีที่  2563
	ปีที่ 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	80
	28,666,000
	81
	28,844,300
	81
	28,844,300
	81
	28,844,300
	323
	115,198,900

	2. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	147
	132,351,150
	148
	132,842,750
	148
	132,842,750
	148
	132,842,750
	591
	265,193,900

	3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
	40
	16,468,700
	50
	14,699,000
	50
	161,251,000
	52
	15,549,000
	192
	207,967,700

	4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	18
	560,000
	18
	590,000
	18
	590,000
	18
	590,000
	72
	2,330,000

	รวม
	285
	178,045,850
	297
	176,976,050
	297
	178,528,050
	299
	177,826,050
	1,176
	711,376,000
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

   (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่  2561
	ปีที่  2562
	ปีที่  2563
	ปีที่ 2564
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	9
	1,417,700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	1,417,700

	2. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	70
	18,499,655
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	18,499,655

	3. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
	25
	5,945,252.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	5,945,252.10

	4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	10
	121,140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	121,140

	รวม
	114
	25,983,747.10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	114
	25,983,747.10
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2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2561
	สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	ลำดับที่
	รายการ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (114 โครงการ)

	
	
	
	
	คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน
	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+
เงินสะสม

	1
	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
	285
	178,045,850
	40.00
	42.81
	42.81

	2
	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
	96
	28,794,840
	
	
	

	3
	จากเงินสะสม
	17
	4,955,800
	
	
	

	4
	จัดทำแผนการดำเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = 96 + 
- เงินสะสม  =  17 
- โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ      

  = 9 +
	122
	33,750,640
	
	
	

	4
	สามารถดำเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = 88 +

- เงินสะสม =     17  +

- โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ      

  = 9 +
	114
	24,891,447.10
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  มีข้อเสนอแนะดังนี้   


1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม

(1) ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม  ไม่มีการบำรุงรักษา
(2) ประชาชนไม่มีความเข้าใจในระเบียบ  ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณ  และกลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง
(3) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
(4) ปัญหาที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
(5) ถนนชำรุด  โดยเฉพาะถนนลูกรังเพื่อการเกษตรช่วงหน้าฝน
แนวทางแก้ไข


(1)  เห็นควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาดิน
(2)  เห็นควรทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
(3) เห็นควรให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
(4) เห็นควรให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่

(1) ในช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
(2) ได้รับผลกระทบจาก  พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร
(3) การบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และการรักษาความสงบ (อปพร.)  ยังไม่มีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข 
(1) เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อดีและข้อเสีย จาก พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
(2) เห็นควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(1) การดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ยังไม่มีการขับเคลื่อน
              เป็นรูปธรรมและเด็กและเยาวชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

(2)  การอนุรักษ์และส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ครบทุกด้าน
แนวทางแก้ไข
(1) เห็นควรจัดสรรงบประมาณด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน และให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มากที่สุด
(2) เห็นควรอนุรักษ์และสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของท้องถิ่นในทุกด้าน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(1)  ไม่มีการรณรงค์  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าชุมชนและแหล่งน้ำ

(2)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
               ชุมชน
(3) อยากให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความสวยงาม  รองรับการท่องเที่ยว
แนวทางแก้ไข
(1)  เห็นควรให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนและอนุรักษ์สัตว์น้ำจืด โดยการจัดทำกฎ ระเบียบประชาคมหมู่บ้าน
(2) เห็นควรให้มีการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  เพื่อแนะนำนักท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมการจัดทำที่พักแบบโฮมสเตย์  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

-7-

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่  2
(ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม  2561)
(ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)) 
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ประกาศเทศบาลตำบลนาใน
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
------------------------------
ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  253  กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนาใน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาใน ดังนี้
1. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลนาใน
“เมืองเกษตรกรรม  นำด้านอาชีพเสริม ส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่ ประชาชนเชิดชูคุณธรรม”
2. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลนาใน
1. การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
2. การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
3. การพัฒนาด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา  กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลตำบลนาในกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3. แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
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5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9. แผนงานพาณิชย์
10. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5. แผนงานการเกษตร

ง.  การวางแผน
เทศบาลตำบลนาใน  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 25๖1 – 
2564)  และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-2) และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  ต่อไป


เทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  2561–2564)  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.  2561 – 2564)
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2561
	ปี  2562
	ปี  2563
	ปี 2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	1.ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	80
	28,666,000
	81
	28,844,300
	81
	28,844,300
	81
	28,844,300

	2.ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	147
	132,351,150
	148
	132,842,750
	148
	132,842,750
	148
	132,842,750

	3.ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	40
	16,468,700
	50
	14,699,000
	50
	16,251,000
	52
	15,549,000

	4.ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	18
	560,000
	18
	590,000
	18
	590,000
	18
	590,000

	รวม
	285
	178,045,850
	297
	176,976,050
	297
	178,528,050
	299
	177,826,050
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5. การจัดทำงบประมาณ


ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาใน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  27  กันยายน2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน   96  โครงการ    งบประมาณ  28,754,840  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	9
	1,433,700

	ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	61
	20,226,160

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา
                     และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	16
	6,894,980

	ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	10
	200,000

	                                                           รวม
	96
	28,754,840


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลนาใน  มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม หมู่ที่ 1-11

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองกะบง ถึง ข้างสถานีตำรวจภูธรนาใน บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘
	เงินสะสม
	414,900.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายสมศักดิ์ ถึง แปลงเกษตรนายพิทักษ์ บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙
	เงินสะสม
	270,500.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายจุลพงษ์ สุวรรณภูมิ ถึง แปลงเกษตรนายสินสมุทร สีเทียวไทย บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙
	เงินสะสม
	173,300.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร
	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแปลงเกษตรนายธนสิทธิ์ ถึงห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑
	เงินสะสม
	165,000.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตร
	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรสายวัดป่า ถึงถนน สปก.อูนดง?หนองผือ บ้านอูนดง หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00
	เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงแปลงเกษตร
	ขนาดความยาว 500 เมตร
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์ 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม
	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านอูนดง -หนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 1,10

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง (การทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม
	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง(ทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่นและบ้านนาทัน

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีงานทำและมีรายได้เสริม
	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้าน นาใน หมู่ที่ ๕

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาใน
	รายได้อื่น ๆ
	100,000.00
	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
	อบรมสัมมนา พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และเข้าในในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในและจัดฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาล

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	รายได้อื่น ๆ
	100,000.00
	เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลนาในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ปรับปรุงและสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลนาในให้เป็นปัจจุบันและจัดทำแผนที่แม่บทให้เรียบร้อย

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้กับเทศบาลตำบลนาในและเพื่อสร้างทัศนคติ สร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ประกอบการ
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลนาใน
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
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	วัตถุ
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	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	เพื่อปรับปรุงตกแต่งอาคาร จัดสถานที่ กำหนดรูปแบบการทำงาน ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน
	ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ๕ ส.ในสำนักงานและบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี,สร้างแรงจูงใจในการทำงาน,ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	รายได้อื่น ๆ
	100,000.00
	จำนวนครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลนาในมีประสิทธิภาพ
	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ภายในสำนักงานเทศบาล

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	130,000.00
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการฯ ฯลฯ และบำบัดและฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด หมู่ที่ ๑-๑๑

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีความรักใคร่ ปรองดองสมานสามัคคี 
	จัดกิจกรรมหรืออบรมและให้ความรู้ประชาชน เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล 

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อให้ อปพร. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาลและประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและ อปพร.

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
	จัดเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อปพร. ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล 

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
	จัดเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อปพร. ออกหน่วยให้บริการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาล 

	22.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับจราจรต่างๆ
	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้นำชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่ ๆ ละ ๑๐ คน

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุได้ตลอดเวลา
	จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป หมู่ที่ ๑-๑๑
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	ผลผลิต

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษาและตามหมู่บ้าน
	ติดตั้งถังดับเพลิงตามสถานศึกษาและตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาใน

	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
	รายได้อื่น ๆ
	876,000.00
	เพื่อบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
	จัดหน่วยบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

	26.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและในแมว
	รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว

	27.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอาหารปลอดภัย
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต/จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 
	ตรวจสารปนเปื้อนและแบคทีเรียในอาหาร วัตถุดิบ ผู้สัมผัสอาหาร อบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสด ร้านจำหน่ายอาหารประกวดแผงจำหน่ายในตลาดสด และร้านอาหารสะอาดปลอดภัย(CFGT) หมู่ที่ ๑-๑๑ 

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคภาวะตามฤดูกาล
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อป้องกันและฟื้นฟูการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง ฯลฯ ให้กับประชาชนตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
	จัดกิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูและป้องกันการเกิดโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล เช่น โรคไขเลือดออก โรคอุจาระร่วง ฯลฯ โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุเคมี สารเคมี เป็นต้น ให้กับประชาชนตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดึขึ้น มีน้ำอุปโภค บริโภคที่ถูกสุขอนามัย
	ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้เยาวชนมีความเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และรู้จักวิธีป้องกัน
	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่
	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	32.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) เพื่อการพัฒนา
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
	ประชาชนตำบลนาในจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
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	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล นาใน รู้จักการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย และ รู้จักออม
	อบรมให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในและสามารถพึ่งตนเองได้
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน 

	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00
	เพื่อให้บุตรหลานและผู้สูงอายุมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ 
	จัดอบรม แนะนำและสาธิตวิธีการนวดเพื่อบำบัด การป้องกันโรคและการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ สำหรับญาติ/บุตรหลาน/ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลนาใน 

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาใน
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลนาใน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและบทบาทสตรี หมู่ที่ ๑-๑๑ 

	37.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและผู้นำชุมชนในตำบล
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อเป็นการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน 
	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี แผนชุมชน การทบทวนแผน ให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ 

	38.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาในมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารในการทุจริต
	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารในการทุจริต ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาใน 

	39.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	-เพื่อให้ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลสามารถจัดทำแผนชุมชนได้อย่างถูกต้องและเป็นการ บูรณาการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม เสนอปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ

	40.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	-เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประชุมประชาคมให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
	-จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประชุมประชาคมตำบล ให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
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	41.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึงบ้านดาบตำรวจรังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ 
	เงินสะสม
	251,500.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

	42.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึง หนองกอจอ บ้านอูนดง หมู่ที่ ๑ 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	251,500.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 1.50 เมตร 

	43.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายคุ้มท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒
	เงินสะสม
	246,600.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	44.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สาย สปก.หนองผือ ? ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒
	เงินสะสม
	303,500.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	45.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหอถังประปา ถึง บ้านนายเปลี่ยน คำมะเมือง บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ ๓
	เงินสะสม
	246,600.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	46.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางแยกศาลาริมทางกลางหมู่บ้าน ถึง เขื่อนน้ำอูน บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ ๓
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	47.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สาย ข้างโรงเรียนบ้านนาเลา หมู่ที่ ๔
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	48.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายคำไหล เรือริรักษ์ ถึง สามแยกลงเขื่อนน้ำอูน บ้านนาเลา หมู่ที่ ๔
	เงินสะสม
	252,300.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	49.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายล้อม ดวงปากดี ถึง ลำห้วยโคก บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	253,900.00
	-เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันไหล่ถนนชำรุดและสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือน
	-วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 200 เมตร

	50.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายมาโนช ถึง สี่แยก บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๖
	เงินสะสม
	382,900.00
	-เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันไหล่ถนนชำรุดและสิ่งปฏิกูลตามบ้านเรือน
	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร
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	51.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหน้าวัดคริสต์ ถึง บ้านนางสาย โคตะสา บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗
	เงินสะสม
	246,600.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 0.15 ม พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	52.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสม บุญโคดม ถึง สามแยก บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	186,700.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	53.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายคุ้มน้อยบัวไทย บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๘
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 894.00 เมตร หนา 0.15 ม พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	54.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายประยงค์ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนายสมพงษ์ ฐานะลุน บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙
	เงินสะสม
	457,600.00
	-เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	55.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายประเสริฐ กันยาบาล ถึง บ้านนายทะชน กานบุตร บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐
	เงินสะสม
	253,200.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	56.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายดอนปู่ตา ถึงซอยบ้านนายศิริรัตน์ ศรีเทียวไทย บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ ๑๐
	เงินสะสม
	251,500.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	57.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑
	เงินสะสม
	251,500.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

	58.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	รายได้อื่น ๆ
	400,000.00
	เพื่อให้การปฏิบัติงานเทศบาลมีประสิทธิภาพ
	ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดและเสียหายของเทศบาล

	59.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑
	รายได้อื่น ๆ
	116,300.00
	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและปลอดภัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ เช่น ซัมเมอร์ส ท่อประปา ฯลฯ

	60.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,902,000.00
	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุที่กรมฯ กำหนด
	ผู้สูงอายุตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ ? ๑๑

	61
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,707,200.00
	เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
	ผู้พิการตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ ? ๑๑
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	62.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	132,000.00
	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับเงินช่วยเหลือ
	ผู้ป่วยเอดส์ตำบลนาใน หมู่ที่ ๑ - ๑๑

	63.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาใน
	รายได้อื่น ๆ
	146,520.00
	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	64.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการโรงเรียน อสม. 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	82,500.00
	เพื่อส่งเสริมบทบาท อสม. ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	อุดหนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	65.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
	รายได้อื่น ๆ
	110,000.00
	เพื่อฝึกอบรมทบทวน อปพร. และเตรียมความพร้อมต่อ สาธารณภัยต่างๆ 
	สมาชิก อปพร. หมู่ที่ ๑-๑๑ /เจ้าหน้าที่เทศบาล

	66.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง/ต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ และบ้านนาใน หมู่ที่ ๕
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	899,640.00
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว,เพื่อให้แสงสว่างแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมและกราบเจดีย์หลวงปู่มั่น,เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ขนาดความยาว 2,000 เมตร 

	67.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00
	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล
	อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการที่เสนอขอ

	68.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการรวมน้ำใจต้านภัยยามยาก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00
	เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
	อุดหนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาดอำเภอพรรณานิคม ตามโครงการที่เสนอขอ

	69.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านนาใน หมู่ที่ 5
	เงินสะสม
	296,300.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00เมตร หนา 0.15 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบเลขที่ ท. 1-01

	70.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเมรุ บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9
	เงินสะสม
	492,000.00
	เพื่อพัฒนาระบบถนนให้ได้มาตรฐาน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบเลขที่ ท. 1-01

	71.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อสนับสนุนให้เด็กเห็นความสำคัญในวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	72.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
	แข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล  นาใน

	73.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	357,000.00
	เพื่อเป็นการพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน
	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์

	74.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,029,000.00
	เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง

	75.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าอาหารเสริม (นม) 
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,806,980.00
	เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง และโรงเรียนจำนวน ๖ แห่ง

	76.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	รายได้อื่น ๆ
	200,000.00
	เพื่อให้ทรัพย์สินทางราชการใช้งานได้ตามปกติ
	ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

	77.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	รายได้อื่น ๆ
	200,000.00
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	78.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	รายได้อื่น ๆ
	100,000.00
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอพรรณานิคม

	79.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000.00
	ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาไว้ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ ชุด และเทศบาลตำบลนาใน จำนวน ๑ ชุด

	80.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งรู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย
	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๖ ศูนย์

	81.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

	82.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่อฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการจัดงานวันวิสาขบูชาจังหวัดสกลนครให้คงอยู่สืบไป
	บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมขบวนแห่ ณ ลานรวมใจไทสกล และอื่นๆ ฯลฯ


-19-
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวน
งบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	83.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	ถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	84.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,892,000.00
	จำนวนเด็กเล็ก ศพด. และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน ที่ได้รับอาหารกลางวัน
	จำนวนเด็กเล็ก ศพด. และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ ทต.นาใน ที่ได้รับอาหารกลางวัน ,เด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง

	85.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	เพื่อให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการ
	อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๓

	86.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00
	เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและรำลึกถึงบูรพาจารย์พระอาจารย์มั่น ภริทัตตเถระ
	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๘

	87.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่าชุมชน
	จัดอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

	88.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก การคัดแยกขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและให้เป็นเครือข่ายของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะในหมู่บ้านให้เป็นเครือข่ายการคัดแยกขยะจากหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ หมู่ที่ ๑ -๑๑

	89.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการหน้าบ้านน่ามอง
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแล รักษาและปรับภูมิทัศน์บ้านของตัวเองให้สะอาดสะอ้าน น่ามอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ หมู่ที่ ๑- ๑๑

	90.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลนาในและเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

	91.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลนาใน
	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาในให้กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ชุมชน ฯลฯในจังหวัดสกลนคร
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	92.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อปรับปรุงลำห้วย ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และกำจัดวัชพืช 
	จัดกิจกรรมโดยการกำจัดวัชพืช ในลำคลอง ลำห้วย และแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

	93.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน
	ลดปริมาณขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้และลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

	94.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการปลูกหญ้าแฝก
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำและสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ตลอดเวลา
	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

	95.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

	96.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและเพิ่มพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
	จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยแพร่พันธุ์ อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก หมู่ ๑,๑๐ หนองสังวาลย์ หมู่ ๒ ฯลฯ


6. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลนาใน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  96  โครงการ  จำนวนเงิน 25,983,747 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  88  โครงการ  จำนวนเงิน  24,891,447  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	8
	1,417,700
	8
	1,002,800

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	61
	18,499,655
	58
	17,887,255

	ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	16
	5,945,252.10
	16
	5,945,252.10

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	10
	121,140
	6
	56,140

	รวม
	96
	25,983,747.10
	88
	24,891,447.10
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนาใน  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	30,000.00
	10200/2561
	27/09/2561
	2

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองกะบง ถึง ข้างสถานีตำรวจภูธรนาใน บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 8
	เงินสะสม
	419,900.00
	ทำสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย
	-
	-
	-

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายสมศักดิ์ ถึง แปลงเกษตรนายพิทักษ์ บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙
	เงินสะสม
	270,500.00
	267,800.00
	259/2561
	26/12/2560
	30

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแปลงเกษตรนายจุลพงษ์ สุวรรณภูมิ ถึง แปลงเกษตรนายสินสมุทร สีเทียวไทย บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ ๙
	เงินสะสม
	173,300.00
	171,600.00
	260/2561
	26/12/2560
	30

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแปลงเกษตรนายธนสิทธิ์ ถึงห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู หมู่ที่ ๑๑
	เงินสะสม
	165,000.00
	163,400.00
	258/2561
	26/12/2560
	30

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรสายวัดป่า ถึงถนน สปก.อูนดง -หนองผือ บ้านอูนดง หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	300,000.00
	300,000.00
	232/2561
	08/12/2560
	30

	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง หนองไชยวาลย์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	30,000.00
	1033/2561
	27/09/2561
	1
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง (การทำปลาตากแห้ง) บ้านห้วยบุ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	20,000.00
	654/2561
	14/09/2561
	2

	9
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หน่อไม้อัดปิ๊บ) บ้านนาใน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00
	20,000.00
	955/2561
	14/09/2561
	2

	10
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาใน
	รายได้อื่นๆ
	100,000.00
	26,400.00
	โครงการอบรมฯ
	26/12/2560
	2

	11
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาใน
	รายได้อื่นๆ
	250,000.00
	250,000.00
	1201/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	12
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1202/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	13
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	รายได้อื่นๆ
	100,000.00
	100,000.00
	1203/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	14
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1204/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	15
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน
	รายได้อื่นๆ
	5,000.00
	5,000.00
	1205/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	16
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	รายได้อื่นๆ
	100,000.00
	4,900.00
	973/2561
	17/09/2561
	1

	17
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาใน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	130,000.00
	600.00
	975/2561
	17/09/2561
	1

	18
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสร้างความความปรองดองสมานฉันท์
	รายได้อื่นๆ
	60,000.00
	60,000.00
	419/2561
	26/03/2561
	1

	19
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการประชุมเชิงวิชาการปฏิบัติหน้าที่อปพร.
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1027/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	20
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
	รายได้อื่นๆ
	40,000.00
	30,240.00
	213/2561
	28/12/2560
	7
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	21
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
	รายได้อื่นๆ
	40,000.00
	37,800.00
	482/2561
	11/04/2560
	7

	22
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	โอนงบประมาณ
	26/03/2561
	1

	23
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	29,080.00
	1058/2561
	27/09/2561
	2

	24
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในสถานศึกษาและชุมชน
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1028/2561
	28/09/2561
	2

	25
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
	รายได้อื่นๆ
	876,000.00
	162,000.00
	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานฯ
	31/12/2560
	90

	
	70,000.00
	222-230
	03/01/2561
	1

	
	70,000.00
	317-325
	06/02/2561
	1

	
	70,000.00
	393-401
	08/03/2561
	1

	
	70,000.00
	468-476
	10/04/2561
	1

	
	70,000.00
	468-477
	10/04/2561
	1

	
	70,000.00
	557-565
	04/05/2561
	1

	
	70,000.00
	645-653
	07/06/2561
	1

	
	63,000.00
	729-737
	10/07/2561
	1

	
	63,000.00
	829-837
	03/08/2561
	1

	26
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว
	รายได้อื่นๆ
	50,000.00
	45,000.00
	48/2561
	04/09/2561
	5

	27
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการอาหารปลอดภัย
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1029/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	28
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆ และโรคภาวะตามฤดูกาล
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	900.00
	1060/2561
	27/09/2561
	2

	29
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	8,000.00
	916/2561
	04/07/2561
	5

	30
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	360.00
	976/2561
	23/08/2561
	1

	
	15,000.00
	871/2561
	24/08/2561
	2

	31
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
	รายได้อื่นๆ
	40,000.00
	15,115.00
	1041-1042/2561
	27/09/2561
	1

	32
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  ( จปฐ.)  เพื่อการพัฒนา
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1030/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	33
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1031/โอนงบบประมาณ
	27/09/2561
	2

	34
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1034/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	35
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการครอบครัวห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	150,000.00
	62,400.00
	478/2561
	10/04/2561
	4

	36
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	20,000.00
	20,000.00
	1035/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	37
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและผู้นำชุมชนในตำบล
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1110/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	38
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1108/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	39
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการ
	รายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1109/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	40
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
	รายได้อื่นๆ
	30,000.00
	7,200.00
	379/08
	10/03/2561
	1

	41
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึงบ้านดาบตำรวจรังสรรค์ สิมิงาม บ้านอูนดง หมู่ที่ 1
	เงินสะสม
	251,500.00
	250,000.00
	332/2561
	16/01/2561
	30

	42
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายนายสมศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ถึงหนองกอจอ บ้านอูนดง หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	251,500.00
	250,000.00
	332/2561
	21/12/2560
	30
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	43
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายคุ้มท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2
	เงินสะสม
	246,600.00
	244,200.00
	477/2561
	01/03/2561
	30

	44
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สาย สปกหนองผือ-ห้วยบุ่น บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2
	เงินสะสม
	303,500.00
	ยังไม่ทำสัญญายังไม่เบิกจ่าย
	-
	-
	-

	45
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหอถังประปา ถึงบ้านนายเปลี่ยน คำมะเมือง บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3
	เงินสะสม
	246,600.00
	235,000.00
	752/2561
	10/06/2561
	30

	46
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  สายทางแยกศาลาริมทางกลางหมู่บ้าน ถึงเขื่อนน้ำอูน บ้านห้วยบุ่น หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	244,100.00
	480/2561
	11/03/2561
	30

	47
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงเรียนบ้านนาเลา หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	239,100.00
	751/2561
	10/06/2561
	30

	48
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายบ้านนายคำไหล เรือริรักษ์  ถึงสามแยกลงเขื่อนน้ำอูน บ้านนาเลา หมู่ที่ 4
	เงินสะสม
	252,300.00
	249,800.00
	456/2561
	01/02/2561
	60

	49
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านสายบ้านนาล้อม ดวงปากดีถึงลำห้วยโคก บ้านผักคำภู หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	253,900.00
	-
	-
	-
	-

	50
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายมาโนช ถึงสี่แยกบ้านผักคำภู หมู่ที่ 6
	เงินสะสม
	382,900.00
	263,000.00
	1040/2561
	27/08/2561
	30
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	51
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายหน้าวัดคริสต์ ถึงบ้านนางสาย โคตะสา บ้านนาทัน  หมู่ที่ 7
	เงินสะสม
	246,600.00
	244,200.00
	481/2561
	11/03/2561
	30

	52
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  สายบ้านนายสม บุญโคดม  ถึงสมาแยกบ้านนาทัน  หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	186,700.00
	163,000.00
	127/2561
	01/02/2561
	30

	53
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายคุ้มหนองบัวไทย บ้านหนองผือน้อย  หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	246,600.00
	244,200.00
	479/2561
	11/03/2561
	30

	54
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายประยงค์ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนายสมพงษ์ ฐานะลุน บ้านผักคำภูใหม่  หมู่ที่ 9
	เงินสะสม
	457,600.00
	454,000.00
	384/2561
	02/02/2561
	30

	55
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  สายบ้านนายประเสริฐ กันยาบาล ถึงบ้านนายทะชน กานบุตร บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ที่ 10
	เงินสะสม
	253,200.00
	250,700.00
	418/2561
	21/12/2560
	60

	56
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม สายดอนปู่ตา  ถึงซอยบ้านนายศิริรัตน์ ศรีเทียวไทย บ้านหนองไชยวาลย์  หมู่ที่ 10
	เงินสะสม
	251,500.00
	249,000.00
	4184/2561
	21/12/2560
	60

	57
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายห้วยสวนป่าน บ้านผักคำภู  หมู่ที่  11
	เงินสะสม
	251,500.00
	249,000.00
	457/2560
	01/02/2561
	60
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	58
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง
	เงินรายได้อื่นๆ
	400,000.00
	93,400.00
	294/2561
	26/12/2560
	30

	59
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11
	เงินรายได้อื่นๆ
	116,300.00
	114,800.00
	826/2561
	20/07/2561
	30

	60
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,902,000.00
	651,500.00
	01/2561
	05/10/2560
	2

	
	650,200.00
	57/2561
	02/11/2560
	1

	
	647,100.00
	128/2561
	01/12/2560
	1

	
	645,600.00
	219/2561
	03/01/2561
	1

	
	643,400.00
	305/2561
	01/02/2561
	1

	
	642,600.00
	381/2561
	02/03/2561
	1

	
	639,500.00
	459/2561
	02/04/2561
	1

	
	637,500.00
	547/2561
	02/05/2561
	1

	
	636,100.00
	640/2561
	04/06/2561
	1

	
	632,300.00
	718/2561
	04/07/2561
	1

	
	631,300.00
	820/2561
	02/08/2561
	1

	
	629,800.00
	910/2561
	03/09/2561
	1

	61
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,772,200.00
	187,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	05/10/2560
	2

	
	187,200.00
	57/2561
	02/11/2560
	1

	
	186,400.00
	129/2561
	01/12/2560
	1

	
	190,400.00
	218/2561
	03/01/2561
	1

	
	191,200.00
	306/2561
	01/02/2561
	1

	
	192,800.00
	382/2561
	02/03/2561
	1

	
	193,600.00
	460/2561
	02/04/2561
	1

	
	192,800.00
	549/2561
	02/05/2561
	1

	
	192,000.00
	641/2561
	04/06/2561
	1

	
	195,200.00
	719/2561
	04/07/2561
	1

	
	196,800.00
	821/2561
	02/08/2561
	1

	
	197,600.00
	911/2561
	03/09/2561
	1

	62
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	132,000.00
	9,500.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	05/10/2560
	2

	
	9,500.00
	57/2561
	02/11/2560
	1

	
	9,500.00
	130/2561
	01/12/2560
	1

	
	9,500.00
	220/2561
	03/01/2561
	1

	
	9,500.00
	307/2561
	01/02/2561
	1

	
	9,500.00
	383/2561
	02/03/2561
	1

	
	9,500.00
	461/2561
	02/04/2561
	1

	
	9,500.00
	822/2561
	02/08/2561
	1

	
	9,500.00
	912/2561
	03/09/2561
	1

	
	9,500.00
	548/2561
	02/05/2561
	1
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	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	
	9,500.00
	642/2561
	04/06/2561
	1

	
	9,500.00
	720/2561
	04/07/2561
	1

	63.
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	เงินรายได้อื่นๆ
	146,520.00
	146,520.00
	333/171
	16/02/2561
	1

	64
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการโรงเรียน อสม.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	82,500.00
	82,500.00
	1112/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	65
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	เงินรายได้อื่นๆ
	110,000.00
	110,000.00
	1113/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	66
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง/ต่ำและติดตั้งฟ้าสาธารณะ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 และบ้านนาใน หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	899,640.00
	899,640.00
	232/2561
	09/01/2561
	60

	67
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	15,000.00
	15,000.00
	1114/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	68
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่
	โครงการรวมน้ำใจต้านภัยยามยาก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	10,000.00
	10,000.00
	1111/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	69
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  สายคลองระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านนาใน  หมู่ที่ 5
	เงินสะสม
	296,300.00
	282,000.00
	739/2561
	10/06/2561
	30

	70
	ยุทธศาสตร์การการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านให้น่าอยู่

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุ  บ้านผักคำภูใหม่  หมู่ที่ 9
	เงินสะสม
	492,000.00
	489,000.00
	385/2561
	02/02/2561
	30

	71
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เงินรายได้อื่นๆ
	30,000.00
	27,800.00
	235/2561
	11/01/2561
	2

	72
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินรายได้อื่นๆ
	30,000.00
	30,000.00
	1101/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2


-29-
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	73
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	357,000.00
	328,100.00
	83/2561
	20/11/2560
	5

	74
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,029,000.00
	482,500.00
	88-93/2561
	20/11/2560
	60

	
	515,200.00
	308-778
	20/07/2561
	1

	75
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,806,980.00
	132,600.16
	176/2561
	01/10/2560
	60

	
	129,698.52
	243/2561
	17/01/2561
	1

	
	109,201.68
	569/2561
	15/05/2561
	1

	
	121,335.20
	570/2561
	15/05/2561
	1

	
	154,612.00
	571/2561
	15/05/2561
	1

	
	223,511.24
	717/2561
	04/07/2561
	1

	
	73,944.40
	757/2561
	18/07/2561
	1

	
	122,482.02
	818/2561
	02/08/2561
	1

	
	130,601.88
	868/2561
	23/08/2561
	1

	76
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	เงินรายได้อื่นๆ
	200,000.00
	79,200.00
	244/2561
	20/11/2560
	30

	77
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
	เงินรายได้อื่นๆ
	200,000.00
	78,050.00
	451/2561
	27/03/2561
	3

	78
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	เงินรายได้อื่นๆ
	100,000.00
	100,000.00
	1102/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	79
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	90,000.00
	89,925.00
	380/2561
	20/03/2561
	1


-30-
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	80
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	18,900.00
	234/2561
	12/01/2561
	1

	81
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
	เงินรายได้อื่นๆ
	30,000.00
	14,650.00
	869/2561
	23/08/2561
	1

	82
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวัน
วิสาขบูชา
	เงินรายได้อื่นๆ
	10,000.00
	1,700.00
	760/2561
	18/07/2561
	1

	83
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา
	เงินรายได้อื่นๆ
	10,000.00
	9,240.00
	350/2561
	16/08/2561
	1

	84
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	2,892,000.00
	2,892.00
	148/148/150/
174/175
	22/10/2560
	90

	85
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000.00
	30,000.00
	917/2561
	04/09/2561
	1

	86
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	50,000.00
	50,000.00
	78/2561
	08/11/2560
	1

	87
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
	เงินรายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	โอนงบประมาณ
	26/03/2561
	1

	88
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ
	เงินรายได้อื่นๆ
	30,000.00
	2,640.00
	1072/2561
	05/10/2561
	2


-31-
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	89
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการน่าบ้านน่ามอง
	เงินรายได้อื่นๆ
	20,000.00
	10,000.00
	1040/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	90
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
	เงินรายได้อื่นๆ
	20,000.00
	20,000.00
	1115/โอนงบประมาณ
	27/09/2561
	2

	91
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการส่งเสริมการรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
	เงินรายได้อื่นๆ
	20,000.00
	-
	-
	-
	-

	92
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการคลองสวยน้ำใส  คนไทยมีความสุข
	เงินรายได้อื่นๆ
	30,000.00
	-
	-
	-
	-

	93
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
	เงินรายได้อื่นๆ
	20,000.00
	7,000.00
	957/2561
	15/08/2561
	1

	
	5,000.00
	937/2561
	06/09/2561
	1

	94
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการปลูกหญ้าแฝก
	เงินรายได้อื่นๆ
	15,000.00
	-
	-
	-
	-

	95
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
	เงินรายได้อื่นๆ
	15,000.00
	1,500.00
	803/2561
	19/08/2561
	2

	96
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในชุมชน
	เงินรายได้อื่นๆ
	10,000.00
	10,000.00
	1103/2561
	16/05/2561
	1


-32-
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตำบลนาใน พรรณนานิคม จ.สกลนคร 
	ยุทธศาสตร์
	แผนดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามในสัญญา
	เบิกจ่าย
	100 %

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
	80.0
	28.67
	9.0
	1.43
	9.0
	1.42
	8.0
	1.00
	8.0
	1.00

	2.ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
	147.0
	132.35
	61.0
	20.27
	61.0
	18.50
	58.0
	17.89
	56.0
	17.87

	3.ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	40.0
	16.47
	16.0
	6.89
	16.0
	5.95
	16.0
	5.95
	16.0
	5.95

	4.ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	18.0
	0.56
	10.0
	0.20
	10.0
	0.12
	6.0
	0.06
	6.0
	0.06


ช. ผลการดำเนินงาน
                       เทศบาลตำบลนาใน  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ
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1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายแปลงเกษตรนายสมศักดิ์ ถึงแปลงเกษตร  นายพิทักษ์  บ้านผักคำภู  หมู่ที่  9  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
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2.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายแปลงเกษตรนายธนสิทธิ์  ถึงห้วยสวนป่าน  บ้านผักคำภู  หมู่ที่  11  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตรและด้านอาชีพเสริม
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3. โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาชุมชน  
 ให้น่าอยู่    
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4. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาชุมชน  
 ให้น่าอยู่    
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5. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทางการศึกษา   ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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6.  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาทาง 
 การศึกษา   ศาสนา  กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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